| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ |  |  | БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН «ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ» ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Балдакова, 13, с. Курумкан, Курумканский район, Республики Бурятия, 671640, тел. (830149)41-5-15, 41-3-10, факс: (830149)41–4–63, e-mail: admkrm@govrb.ru, https://egov-buryatia.ru/kurumkan/ |  |  |  |
| ТОГТООЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| «30» декабря 2025 г. |  | №523 |  |
| с. Курумкан |  |  |  |
| «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17.01.2025 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» на 2025–2027 годы» (в ред. от 14.03.2025г. № 123, от 13.05.2025г. № 209, от 24.07.2025г. № 306, от 06.11.2025 г. № 441) |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Курумканский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 24.10.2024 года № 384 и в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., администрация МО «Курумканский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

      - Внести изменения постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 17.01.2025 г. № 32 «Об утверждении муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» на 2025–2027 годы» (в ред. от 14.03.2025г. № 123, от 13.05.2025г. № 209, от 24.07.2025г. № 306, от 06.11.2025 г. № 441) согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального образования «Курумканский район» Сансанова В.Б.

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Курумканский район» https://kurumkanskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/.

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

| Глава-руководитель | Л.Б. Будаев |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА КУРУМКАНСКОГО РАЙОНА»

с. Курумкан

2025

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

## Муниципальной программы

"Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района"

- Оценка текущего состояния сферы инфраструктуры в Курумканском районе

Стратегией социально-экономического развития Курумканского района до 2027 года безусловным приоритетом муниципальной политики в районе определено создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Курумканского района.

К основному проблемному вопросу содержания и развития муниципального хозяйства следует отнести причинение ущерба окружающей среде в результате накопления отходов производства и потребления, значительный уровень износа основных фондов тепло-, водоснабжения и водоотведения, отсутствие надлежащего контроля за качеством питьевой воды, отсутствие условий для комфортного существования населения в населенных пунктах.

Одной из приоритетных задач является повышение качества условий проживания населения на территории Курумканского района.

Отсутствие комплексного и системного решения вопросов, связанных 
с дальнейшим развитием жилищно-коммунального комплекса района и его модернизацией, улучшением качества автомобильных дорог, улучшением экологической обстановки не позволит создать условия для удовлетворения потребности населения в питьевой воде, тепле, комфортном проживании.

Финансовое обеспечение процессов модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Курумканского района исключительно за счет средств бюджетов района и муниципальных образований является недостаточно эффективным и способствует вытеснению частных инвестиций с рынка жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, возможные объемы бюджетных инвестиций ограничены.

Преодоление дефицита инвестиционных ресурсов, привлекаемых в коммунальный Отдел и дорожное  хозяйство, и существенное повышение эффективности инвестиционных отраслевых проектов могут быть достигнуты только на основе формирования инструментов и практики долгосрочного финансового обеспечения мероприятий по модернизации и развитию системы коммунальной инфраструктуры, объектов дорожного хозяйства кредитно-финансовыми организациями и частными инвесторами с учетом целевых показателей надежности и качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг (коммунальных ресурсов).

Муниципальная программа соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2025 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

### 2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2027 года, установленным распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р, от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

Целью муниципальной программы «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» является обеспечение комфортных условий проживания, повышение качества и условий жизни населения на территории Курумканского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов;

- Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности;

- Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), регионального и местного бюджетов;

- Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов;

- Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей;

- Качественное прохождение отопительного сезона;

- Снижение аварийности на объектах теплоснабжения;

- Качественное прохождение отопительного сезона.

- Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению;

- Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов;

- Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ.

3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия

Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г.»., утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом   национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни". Также реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственной программы Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия", утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.08.2013 года N 424, государственной программы Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов», утвержденной постановлением Правительства Республики Бурятия от 30.05.2013 года №261.

Приложение 1

к Постановлению Администрации МО

«Курумканский район» от «24» июля 2025 г.

№ 306

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района»

### 1. Основные положения

| Наименование муниципальной программы | «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |
| Цели муниципальной программы | Цель 1. Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением. Цель 2. Эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями. Цель 3. Обеспечение проектно-сметной документации объектов капитального строительства в целях прохождение государственной экспертизы. Цель 4. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе. Цель 5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда; Цель 6. Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки. |
| Срок реализации | Год начала 2025 Год окончания 2027 |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | Период с 2025 - 2027 гг. – 22 592,83 тыс. рублей; 2025 год – 10 821,631тыс. рублей; 2026 год – 5 903,10 тыс. рублей; 2027 год – 5 868,10 тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Республики Бурятия | Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни» Государственная программа Республики Бурятия "Развитие строительного и жилищно-коммунального комплексов Республики Бурятия». Государственная программа Республики Бурятия «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов» |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | Цель 1. Качественное прохождение отопительного сезона, повышение надежности и качества системы теплоснабжения, снижение аварийности, обеспечение потребителей бесперебойным теплоснабжением. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения |  | % | 35 | 33 | 31 | 30 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» | Реализация программы модернизации коммунальной инфраструктуры и улучшение качества предоставляемых коммунальных услуг для 20 млн. чел. К 2030 году, в соответствии с показателями национальной цели "Комфортная и безопасная среда для жизни", утвержденных Указом Президента РФ от 07.05.2024г. № 309 |
| 2.2. | Повышение уровня готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства к отопительному периоду |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  |
| 3. | Цель 2 – «Эффективное осуществление части полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  |
| 3.2. | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению |  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 4. | Цель 3. Обеспечение проектно-сметной документации объектов капитального строительства в целях прохождение государственной экспертизы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Количество разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности |  | шт | 6 | 5 | 5 | 5 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5 | Цель 4. Соблюдение законодательства в сфере обращения с отходами, улучшение состояния окружающей среды в районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Количество мест (площадок) содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5.2 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | шт |  | 1 | 1 | 1 | 1 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 5.3. | Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | шт |  | 1 | 1 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 6. | Цель 5. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Площадь ликвидированной аварийной жилой площади | кв.м |  | 763,5 | 763,5 | 0 | 0 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |
| 7. | Цель 6. Обеспечение населенных пунктов Курумканского муниципального района основными градостроительными документами территориального планирования развития - генеральными планами, градостроительной документацией о застройке территории, проектами планировки и основными нормативными правовыми актами в области регулирования градостроительной деятельности – правилами землепользования и застройки. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Количество внесенных изменений в ГП и ПЗЗ | шт |  | 2 | 2 | 2 | 2 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район |  |

### 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента |  | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  |  | Срок реализации 2025 – 2027 гг. |  |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности | Количество полученного положительного заключения государственной экспертизы |  |  |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района» |  |  |  |
| Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  |  | Срок реализации 2025 г. |  |
| 2.1. | Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства , регионального и местного бюджетов | Ликвидация 763,5 квадратных метров аварийной жилой площади, расположенной по адресу: село Курумкан, ул .Будаина, д.3а |  |  |
| 3. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2027 гг. |  |
| 3.1. | Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов | Определение направлений развития населенных пунктов сельских поселений по созданию комфортной, социально направленной, экологически и эстетически полноценной среды обитания человека. |  |  |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2027 гг |  |
| 4.1. | Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения |  |  |
| 4.2. | Качественное прохождение отопительного сезона | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения |  |  |
| 4.3. | Снижение аварийности на объектах теплоснабжения | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения |  |  |
| 5. | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2027 гг |  |
| 5.1. | Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению. | Социально-экономическое развитие и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению |  |  |
| 6. | Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с твердыми отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2027 гг. |  |
| 6.1. | Разработка проектно-сметной документации по ликвидации накопленного вреда «Свалка твердых коммунальных отходов в Курумканском районе МО СП «Майск» (Республики Бурятия)» | Расходы за счет платы за негативное воздействие на окружающую среду |  |  |
| 7 | Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ» |  |  |  |
|  | Ответственный за реализацию - отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации МО «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 г |  |
| 7.1. | Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | Снижение негативного воздействия на окружающую среду |  |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |  | Сроки наступления мероприятия (результат) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Показатель | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |  |  |
|  | Муниципальный проект «Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество мест (площадок) содержания объекта размещения твердых коммунальных отходов в с. Курумкан в соответствии с нормативными требованиями | 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2. Разработка проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработанной проектно-сметной документации для строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов муниципальной собственности | 5 | шт | 6 | 5 | 5 | 5 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 3. Реализация механизма софинансирования мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проводимых с привлечением средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства , регионального и местного бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ликвидация аварийной жилой площади, расположенной по адресу: село Курумкан, ул .Будаина, д.3а | 763,5 | кв.м | 763,5 | 763,5 | 0 | 0 | 2025 |  | 2025 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 4. Установления территориальных потребностей для уточнения границ населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Внесение изменений в ГП и ПЗЗ | 2 | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 5. Обеспечение бесперебойного теплоснабжения потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |  | 2027 |
|  | Задача 6. Качественное прохождение отопительного сезона |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Уменьшение уровня износа систем теплоснабжения | 30 | % | 35 | 33 | 31 | 30 | 2025 |  | 2027 |
|  | Задача 7. Снижение аварийности на объектах теплоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Повышение эффективности функционирования объектов теплоснабжения | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 8. Своевременное исполнение передаваемых полномочий органами местного самоуправления в соответствии с заключенными соглашениями и целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Заключение соглашений | Количество заключенных соглашений | шт | 2 | 2 | 2 | 2 | 2025 |  | 2025 |
| 9 | Своевременное исполнение передаваемых полномочий по соглашению» | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |  | 2027 |
| 10 | Целевое использование финансовых средств, передаваемых по соглашению. | 100 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с твердыми отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 9. Создание инфраструктуры по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению твердых коммунальных отходов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 1 | шт | 1 | 1 | 1 | 1 | 2025 |  | 2027 |
|  | Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 10. Осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду | 0 | шт | 1 | 1 | 0 | 0 | 2025 |  | 2025 |

### 5. Параметры финансового обеспечения реализации

муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Муниципальная программа «Содержание и развитие муниципального хозяйства Курумканского района» (всего), в том числе: | 10 821,631 | 5 903,10 | 5 868,10 | 22 592,83 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 7 397,02 | 5 022,00 | 5 022,00 | 17 441,02 |
| - местный бюджет | 3 424,61 | 881,10 | 846,10 | 5 151,81 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| Муниципальный проект «Программа в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами», в том числе: | 2 500,02 | 0 | 0 | 2 500,02 |
| - Содержание объектов размещения твердых коммунальных отходов | 2 500,02 | 0 | 0 | 2 500,02 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 2 375,019 | 0 | 0 | 2 375,019 |
| - местный бюджет | 125,001 | 0 | 0 | 125,001 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Формирование генеральных планов и правил землепользования и застройки сельских поселений», в том числе: | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| - Внесение изменений в генеральные планы и правила землепользования и застройки сельских поселений | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
| - федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Мероприятия по подготовке к ремонту объектов инфраструктуры», в том числе: | 25,00 | 0 | 0,00 | 25,0 |
| - Разработка ПСД | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 25,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие жилищно-коммунального комплекса Курумканского района », в том числе: | 412, 51 | 0,00 | 0,00 | 412,51 |
| - Проведение работ по сносу ветхого аварийного жилья | 412,51 | 0,00 | 0,00 | 412,51 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 412,51 | 0 | 0 | 412,51 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для текущего функционирования объектов жизнеобеспечения », в том числе: | 6 268, 922 | 5 412,00 | 5 389,00 | 17 069,92 |
| - Ремонт систем тепло и водоснабжения, канализационных сетей | 1 144,422 | 287,5 | 264,50 | 1 696,42 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 1 144,422 | 287,5 | 264,50 | 1 696,42 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Коммунальное хозяйство | 5 124,500 | 5 124,5 | 5 124,5 | 15 373,5 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 5 022,00 | 5 022,00 | 5 022,00 | 15 066,00 |
| - местный бюджет | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 307,5 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Приобретение блочно-модульной котельной в у. Алла Курумканского района | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| - местный бюджет | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Комплекс процессных мероприятий «Содержание и ремонт систем питьевого водоснабжения », в том числе: | 440,00 | 440,00 | 428,00 | 1 308,00 |
| 1.Субсидия местным бюджетам на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения | 150,00 | 150,00 | 138,00 | 438,00 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 150,00 | 150,00 | 138,00 | 438,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 2.Организация водоснабжения населения | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 870,0 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 870,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Программа в области обращения с отходами », в том числе: | 655,013 | 51,10 | 51,10 | 757,21 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 655, 013 | 51,10 | 51,10 | 757,21 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Комплекс процессных мероприятий «Установление фоновых концентраций загрязняющих веществ », в том числе: | 520,162 | 0 | 0,00 | 520,162 |
| Оказание услуг на осуществление отбора проб и проведение испытаний проб поверхностных вод в Курумканском районе для установления фоновых концентраций загрязняющих веществ | 520,162 | 0 | 0,00 | 520,162 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - местный бюджет | 520,162 | 0 | 0 | 520,162 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 |