| АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУРУМКАНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ |  |  | БУРЯАД РЕСПУБЛИКЫН «ХУРАМХААНАЙ АЙМАГ» ГЭЖЭ МУНИЦИПАЛЬНА БАЙГУУЛАМЖЫН ЗАХИРГААН |
| --- | --- | --- | --- |
| ул. Балдакова, 13, с. Курумкан, Курумканский район, Республики Бурятия, 671640, тел. (830149)41-5-15, 41-3-10, факс: (830149)41-4-63, e-mail: admkrm@govrb.ru, https://egov-buryatia.ru/kurumkan/ ТОГТООЛ ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| «30» декабря 2025 г. |  | № 526 |  |
| с. Курумкан |  |  |  |
| «О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования «Курумканский район» от 28.12.2024г. № 499 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы» (в ред. от 18.06.2025г. № 264, от 17.10.2025г. № 413, от 12.11.2025 № 451) |  |  |  |

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» и в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», на основании Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Курумканский район», утвержденного постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 24.10.2024 года № 384 и в связи с уточнением лимитов бюджетных обязательств на 2025 г. и плановый период 2026–2027 гг., администрация муниципального образования «Курумканский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Изложить муниципальную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы», утвержденную постановлением администрации муниципального образования «Курумканский район» от 28.12.2024г. № 499 (в ред. от 18.06.2025г. № 264, от 17.10.2025г. № 413, от 12.11.2025 № 451) в новой редакции в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению;

- Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте муниципального образования «Курумканский района» https://kurumkanskij-r81.gosweb.gosuslugi.ru/;

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой;

- Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального обнародования.

| Глава-руководитель | Л.Б. Будаев |
| --- | --- |

Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ

8(30149)41739

Приложение № 1

к постановлению администрации

муниципального образования «Курумканский район»

от «30» декабря 2025 г. №  526

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы»

с. Курумкан

2025 г.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации

## муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы»

- Оценка текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития

Создание современной и комфортной городской среды для человека является одним из основных направлений перехода к инновационному социально ориентированному типу экономического развития.

Сегодня гражданам важно: как обеспечено освещение улиц, обустроены тротуары, скверы, парки, центральные улицы, дворовые территории и многое другое.

Общественная территория - территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, пешеходная зона, парковка, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях (для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).

На территории населённых пунктов муниципального образования «Курумканский район» не в полном объеме благоустроены общественные территории. В целях повышения комфортности проживания граждан и уровня благоустроенности сельских населенных пунктов муниципальным образованием планируется поэтапно провести благоустройство 6 общественных территорий, реализовать 1 проект победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов ДФО.

Реализация муниципальной программа «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «Курумканский район» позволит повысить уровень благоустройства мест массового отдыха населения (аллей, скверов и прочих мест массового пребывания людей).

В Курумканском районе 28 населённых пунктов в составе 10 сельских поселений. Только в 2 населенных пунктах Курумканского района - с. Курумкан и с. Аргада численность населения превышает 1000 человек.

На территории населенных пунктов Курумканского района численностью населения свыше 1 000 человек находятся 13 общественных территории общей площадью 13736 кв. метров, уровень благоустройства которых составляет в среднем 40,1 %.

Текущее состояние общественных территорий населенных пунктов Курумканского района численностью населения свыше 1 000 человек представлено в таблице 1.

Таблица 1. – Текущее состояние общественных территорий МО СП «Курумкан» и МО СП «Аргада».

| № | Показатель | Единица измерения | По состоянию на 01.01.2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество общественных территорий | единиц | 13 |
| 2 | Общая площадь общественных территорий | кв.м | 13 736,0 |
| 3 | Площадь благоустроенных территорий | кв.м | 5494,4 |
| 4 | Уровень благоустройства общественных территорий | процент | 40 |
| 5 | Количество общественных территорий планируемых к благоустройству | единиц | 6 |
| 6 | Площадь общественных территорий, планируемых к благоустройству | кв.м. | 8 091,0 |

Поддержание высокого уровня благоустройства напрямую зависит и от самих граждан, от степени их сознательности, желания и возможности помогать органам местного самоуправления.

Сфера внешнего благоустройства является одной из главных отраслей в жизнеобеспечении муниципального хозяйства, которая оказывает непосредственное влияние на комфорт, удобство, безопасность, эстетический стиль, в общем на уровень жизни населения. Организация деятельности элементов внешнего благоустройства непосредственно должна осуществляться с учетом совокупности и взаимообусловленности, только так можно повысить уровень благоустроенности территории, что в конечном итоге приведет к улучшению условий жизни населения и привлекательности территорий.

Также требуется дальнейшее обустройство комфортных, современных скверов, пространств, предназначенных для организации досуга.

В целях повышения комфортности и создания механизмов развития комфортной среды, комплексного развития населенных пунктов, а также решения указанных проблем, предусмотрена реализация регионального и ведомственного проектов Программы.

- Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере

реализации муниципальной программы

Приоритетами формирования современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» являются:

а) обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения и безопасности мест пребывания детей с родителями;

б) комплексный подход к реализации проектов благоустройства территорий населённых пунктов с численностью населения свыше 1 000 человек;

в) оценка общественных территорий населённых пунктов с численностью населения свыше 1 000 человек;

г) вовлечение граждан и общественных организаций в процесс обсуждения проектов муниципальных программ, отбора дворовых и общественных территорий для включения в муниципальную программу;

д) реализация мероприятий, обеспечивающих поддержание территорий населённых пунктов в надлежащем комфортном состоянии;

е) формирование информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений.

Цель Программы: «Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека».

Для достижения цели Программы планируется выполнение следующих задач:

- реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды»;

- создание и благоустройство общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий;

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий

Основными конечными результатами муниципальной программы должны стать:

- Увеличение доли благоустроенных общественных и иных территорий населенных пунктов МО «Курумканский район», с численностью населения свыше 1000 человек к 2030 году до 58,9%;

В результате реализации мероприятий Муниципальной программы ожидается снижение доли неблагоустроенных общественных территорий.

В реализации муниципальной программы МО «Курумканский район» по муниципальному проекту, входящему в состав регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» принимают участие населенные пункты поселений МО «Курумканский район», численностью населения свыше 1 000 человек –МО СП «Аргада» и МО СП «Курумкан» (далее – Поселения),

- Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями

и показателями государственных программ Российской Федерации, Республики Бурятия

Цели, задачи, показатели муниципальной программы сформированы с учетом Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Курумканский район» на период до 2035 г.», утвержденной решением сессии районного совета депутатов от 20.11.2018 года № L-2, с учетом   национальных целей развития на период до 2036 года, определенных Указом Президента Российской Федерации от 08 мая 2024 г. № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Реализация муниципальной программы будет непосредственно направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года - национальной цели «Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека».

Также реализация муниципальной программы связана со стратегическими приоритетами, целями и показателями регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", входящего в состав национального проекта "Инфраструктура для жизни».

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы»

- Основные положения

| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2025-2030 годы» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Курумканский район» |
| Цели муниципальной программы | Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека |
| Срок реализации | 2025–2030 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе по годам реализации | За период с 2025 по 2030 гг. – 120 498,37 тыс. рублей; 2025 г. – 9 206,96 тыс. рублей; 2026 г. – 108 449,32 тыс. рублей; 2027 г. – 710,524 тыс. рублей. 2028 г. – 710,524 тыс. рублей. 2029 г. – 710,524 тыс. рублей. 2030 г. – 710,524 тыс. рублей. |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Республики Бурятия | Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни" Федеральный проект "Формирование комфортной городской среды Региональный проект "Формирование комфортной городской среды" |

### 2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателей по годам |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями стратегических целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Значение | Год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель «Создание благоприятной среды комфортного проживания и жизнедеятельности человека» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество благоустроенных общественных территорий населенных пунктов, численностью свыше 1000 человек | ед | 2 | 2024 | 2 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Курумканский район» | - Улучшение качества среды для жизни в опорных населенных пунктах на 30 процентов к 2030 году и на 60 процентов к 2036 году - Благоустройство общественных территорий и реализация в малых городах и исторических поселениях проектов победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды к 2030 году; |
| 2. | Площадь благоустроенных территорий | м2 | 5494,4 | 2024 | 5494,4 | 5867,4 | 6309,5 | 6947,6 | 7365,8 | 7702,6 |  |  |
| 3. | Доля благоустроенных общественных территорий от общей площади общественных территорий | %. | 40 | 2024 | 42,7 | 45,9 | 50,8 | 53,6 | 56,1 | 58,9 |  |  |

### 3. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» |  |  |
| 1. | Муниципальный проект, входящий в состав регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |
| l.1. | Задача 1. Создание и благоустройство общественных территорий | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой |
| 2. | Муниципальный проект, не входящий в состав федеральных и региональных проектов «Реализация проекта Всероссийском конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |
| 2.1. | Ремонт памятника В.И. Ленину в с. Курумкан | Увеличение количества благоустроенных общественных территорий. Увеличение доли благоустроенных общественных территорий | Количество благоустроенных общественных территорий благоприятной городской средой |
| 2.2. | «Разработка для общественной территории с. Курумкан заявки на IV Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО | Реализация к 2025 г. 1го проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО | Реализация проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды |
| 3. | Муниципальный проект, не входящий в состав федеральных и региональных проектов «Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа "Благоустройство дальневосточных дворов» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Отдел архитектуры, строительства и ЖКХ администрации муниципального образования «Курумканский район» |  | Срок реализации 2025 – 2030 гг. |
| 3.1. | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа "Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул.Советская (вблизи д.105) | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий. |  |

4. Перечень мероприятий (результатов) муниципальной программы

| № п/п | Наименование мероприятия, адрес общественной территории, результата. | Целевые показатели непосредственного результата реализации мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  | Сроки наступления мероприятия (результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | Единица измерения | Базовое значение 2024 | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  |  | 10 |
|  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» на 2020-2030 годы»» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1. Благоустройство общественных территорий в МО «Курумканский район» на 2025-2030 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | с. Курумкан, ул. Ленина, 39 (Сквер отдыха). Устройство настила | Кол-во | Ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2025 г. |
| 1.2 | с. Аргада, ул. Ленина (Аллея героев социалистического труда), 1 очередь. Поставка теневого навеса | Кол-во | Ед. | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 2025 г. |
| 1.3 | с. Курумкан, ул. Ленина, 39 (Сквер отдыха). Установка МАФов, озеленение. | Кол-во | Ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2026 г. |
| 1.4 | с. Аргада, ул. Ленина (Аллея героев социалистического труда), 2 очередь Ремонт стендов, Установка МАФов | Кол-во | Ед. | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 2026 г. |
| 1.5 | с. Курумкан, ул. Балдакова (Аллея героев социалистического труда) Замена плитки | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2027 г. |
| 1.6 | с. Аргада, ул. Ленина (Аллея героев социалистического труда), 3 очередь. Озеленение | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2027 г. |
| 1.7 | с. Курумкан, ул. Балдакова (Мемориал Победы), 1 очередь. Ремонт постаментов | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2028 г. |
| 1.8 | с. Аргада, ул. Хышиктуева, 7а (Памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»), 1 очередь Установка МАФов | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 2028 г. |
| 1.9 | с. Курумкан, ул. Ленина, стр.35б (Памятник «Воинам – мургунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны»), 1 очередь. Ремонт памятника. | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2029 г. |
| 1.10 | с. Аргада, ул. Хышиктуева (Памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»), 2 очередь. Укладка плитки | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 2029 г. |
| 1.11 | с. Курумкан, ул. Ленина, стр.35б (Памятник «Воинам – мургунцам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны»), 2 очередь Укладка плитки | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2030 г. |
| 1.12 | с. Аргада, ул. Хышиктуева (Памятник «Воинам, павшим в боях за Родину в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»), 3 очередь. Ремонт ограждения | Кол-во | Ед. | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 2030 г. |
| Задача 2. «Повышение уровня благоустройства общественных территорий» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка заявки для общественной территории в с. Курумкан на IV Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО» | Кол-во | Ед. | 1 | 1 |  |  |  |  |  | 2025 г. |
| 2.2. | Реализация проекта создания комфортной городской среды на территории муниципального образования – победителя IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | Кол-во | Ед. | - | - | 1 |  |  |  |  | 2026-2027 г. |
| Задача 3. «Благоустройство дальневосточных дворов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа "Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул.Советская (вблизи д.105) | Кол-во | Ед. | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2025 г. |

### 5. Параметры финансового обеспечения реализации муниципальной программы

| Наименование муниципальной программы, структурного элемента / источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения по годам реализации, рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 6 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Курумканский район» в том числе: | 9 206 956,83 | 108 449 316,00 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 120 498 368,83 |
| - федеральный бюджет | 9 042 608,43 | 100 730 202,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 112 583 674,43 |
| - республиканский бюджет | 91 256,22 | 1 007 376,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 1 127 024,22 |
| - местный бюджет | 73 092,18 | 210 738,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 286 670,18 |
| внебюджетные источники | - | 6 501 000,00 | - | - | - | - | 6 501 000,00 |
| Муниципальный проект, входящий в состав региональных проектов | 766 212,0 | 738 316,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 4 346 624,00 |
| - Муниципальный проект, входящий в состав регионального проекта «Формирование комфортной городской среды» | 766 212,0 | 738 316,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 710 524,0 | 4 346 624,00 |
| - федеральный бюджет | 757 793,0 | 730 202,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 702 716,0 | 4 298 859,00 |
| - республиканский бюджет | 7 654,0 | 7 376,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 7 098,0 | 43 422,00 |
| - местный бюджет | 765,0 | 738,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 710,0 | 4 343,00 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| - Муниципальный проект, не входящий в состав федеральных и региональных проектов | 72 244,83 | 107 711 000,00 | - | - | - | - | 107 783 244,83 |
| - федеральный бюджет | - | 100 000 000,00 | - | - | - | - | 100 000 000,00 |
| - республиканский бюджет | - | 1 000 000,00 | - | - | - | - | 1 000 000,00 |
| - местный бюджет | 72 244,83 | 210 000,00 | - | - | - | - | 282 244,83 |
| внебюджетные источники | - | 6 501 000,00 | - | - | - | - | 6 501 000,00 |
| 2.1. Ремонт памятника В.И. Ленину в с. Курумкан | 32 244,83 | - | - | - | - | - | 32 244,83 |
| - федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| - республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - | - |
| - местный бюджет | 32 244,83 | - | - | - | - | - | 32 244,83 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |
| - 2.2. «Разработка для общественной территории с. Курумкан заявки на IV Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в субъектах ДФО | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - местный бюджет | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - Реализация проекта создания комфортной городской среды на территории муниципального образования – победителя IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды для муниципальных образований на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа | 0,00 | 107 711 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 711 000,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 100 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000 000,00 |
| - республиканский бюджет | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| - местный бюджет | 0,00 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 6 501 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 501 000,00 |
| - Реализация мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа "Благоустройство дальневосточных дворов (не менее 14 дворовых территорий) по адресу: Республика Бурятия, Курумканский район, с. Курумкан, ул.Советская (вблизи д.105) | 8 368 500,00 | - | - | - | - | - | 8 368 500,00 |
| - федеральный бюджет | 8 284 815,43 | - | - | - | - | - | 8 284 815,43 |
| - республиканский бюджет | 83 602,22 | - | - | - | - | - | 83 602,22 |
| - местный бюджет | 82,35 | - | - | - | - | - | 82,35 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - |